

**САВРАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ**

**ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

66200, вул. Соборна, 9, смт. Саврань, Подільський район, тел: (04865) 3-14-68,

E-mail:Savrsrada@gmail.com, веб-сайт:Savranrada.odessa.ua,код ЄДРПОУ04380548

**ПРОТОКОЛ № 2**

чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та

надзвичайних ситуацій Савранської селищної ради

01 лютого 2023 року смт. Саврань

Присутні:

Головуючий – голова селищної ради, голова комісії ТЕБ та НС селищної ради Дужій С.Г.

Члени комісії – за окремим списком.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**І. Про затвердження Плану основних заходів Савранської селищної ради Одеської області щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2023 році.**

*Доповідач: Орлов Олег Анатолійович - головний спеціаліст з питань протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи Савранської селищної ради Одеської області.*

*Співдоповідач: Ковбасюк Олександр Борисович - інженер І категорії ВВОБРП ВП «Причорноморський ЦВРГ» Басейнового управління річок Причорномор’я та Нижнього Дунаю.*

**ІІ. Про** **стан протипожежного водопостачання в Савранській селищній територіальній громаді.**

*Доповідач: Степанов Вадим Михайлович – начальник З4-ї ДПРЧ 4-го ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області, майор служби цивільного захисту****.***

**ІІІ. Про уточнення місця знищення вибухонебезпечних предметів, виявлених на території Савранської селищної територіальної громади.**

*Доповідач: Cтепанов Вадим Михайлович – начальник З4-ї ДПРЧ 4-го ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області, майор служби цивільного захисту****.***

**ІV. Про утворення та функціонування пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої пожежної охорони.**

*Доповідач: Орлов Олег Анатолійович - головний спеціаліст з питань протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи Савранської селищної ради Одеської області.*

**2**

**І. СЛУХАЛИ: про затвердження Плану основних заходів Савранської селищної ради Одеської області щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2023 році.**

**ВИСТУПИЛИ:**

**Орлов О.А.** вказав на необхідність своєчасного вжиття заходів щодо захисту населених пунктів, господарських об’єктів, сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод під час пропуску повені та паводків.

**Ковбасюк О.Б.** (інженер І категорії ВВОБРП ВП «Причорноморський ЦВРГ» Басейнового управління річок Причорномор’я та Нижнього Дунаю) поінформував про зони можливого підтоплення на території Савранської селищної територіальної громади в 2023 році.

**Гребенюк О.М**. (представник Подільського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області) поінформував про рекомендації Подільського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області щодо заходів профілактики інфекційних хвороб під час повені та паводків та надав пропозиції щодо обов’язкового знезараження громадських колодязів та водопровідних мереж.

Відповідно до Плану заходів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Одеської області щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2023 році, затвердженого рішенням чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації (протокол від 23.12.2023 № 6), з метою забезпечення готовності сил та засобів до оперативного реагування при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пропуском льодоходу, повені та паводків

**ВИРІШИЛИ:**

1. Утворити робочу групу по обстеженню водних об’єктів, проведенню моніторингу рівнів води на водоймах та перевірки систем водовідведення гідротехнічних споруд, контролю санітарної та епідеміологічної ситуації на території Савранської селищної територіальної громади та затвердити її склад (додається).

2. Робочій групі здійснювати обстеження водних об’єктів, проводити моніторинг рівнів води на водоймах та перевіряти системи водовідведення гідротехнічних споруд а також здійснювати контроль санітарної та епідеміологічної ситуації на території громади.

3. Затвердити План основних заходів Савранської селищної ради Одеської області щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2023 році (додається).

4. Виконавчому комітету Савранської селищної ради:

4.1. Зробити інвентаризацію матеріалів та техніки (в тому числі інженерної техніки та плавзасобів) незалежно від форм власності, які є на підвідомчій території і можуть бути використані при виконанні запобіжних, рятувальних та відновлювальних робіт.

***До 15.03.2023***

4.2. Організувати перевірку; при необхідності, провести очищення систем водовідведення, водопропускних систем та водостоків у населених пунктах громади.

***До 15.03.2023***

4.3. Провести комісійне обстеження населених пунктів розташованих в зоні прогнозованого підтоплення з метою визначення кількості населення та житлових будинків, що можуть бути зруйновані під час повені. За кожною людиною, яка потребує допомоги, закріпити відповідального працівника за його евакуацію.

***До 15.03.2023***

**3**

4.4. Проводити посилений відомчий лабораторний контроль за якістю питної води та дослідження грунту в умовах проходження льодоходу, повені та паводків.

***До 15.03.2023***

4.5. Забезпечити всі об’єкти централізованого водопостачання незнижувальним запасом дезінфікуючих засобів, що мають антимікробну дію на бактерні віруси.

***До 15.03.2023***

**ІІ. СЛУХАЛИ**: **про стан протипожежного водопостачання в Савранській селищній територіальній громаді.**

**ВИСТУПИЛИ:**

**Степанов В.М.** поінформував про перелік несправного об’єктового протипожежного водопостачання в районі виїзду ДПРЧ - 34.

З метою покращення стану протипожежного водопостачання, проведення ремонтних робіт джерел зовнішнього протипожежного водопостачання та їх обслуговування, за результатами обговорення

**ВИРІШИЛИ:**

1. Виконавчому комітету селищної ради провести роботу з керівниками об’єктів всіх форм власності щодо необхідності проведення ремонту джерел протипожежного водопостачання та забезпечення належного функціонування. При формуванні бюджету передбачити кошти на ремонт несправних об’єктових джерел протипожежного водопостачання.

***Невідкладно***

2. Власникам об’єктових джерел протипожежного водопостачання Савранської територіальної громади провести перевірку стану утримання наявних джерел протипожежного водопостачання.

***Невідкладно***

3. Відділу освіти, молоді та спорту селищної ради (Демовська Л.Ф.) організувати ремонт несправних об’єктових джерел протипожежного водопостачання, які знаходяться на прилеглій території Бакшанського ліцею та Концебівського ліцею.

***До 01.09.2023***

4. КЗ «Центр культури, дозвілля і туризму» селищної ради (Яновська Л.А.):

4.1. Організувати обстеження протипожежних джерел водопостачання, які знаходяться на балансі комунального закладу, а саме на прилеглій території будинків культури сіл Байбузівка, Бакша, Дубинове, Капустянка, Полянецьке.

4.2. Укласти договір з підрядною будівельною організацією щодо проведення ремонту несправних об’єктових джерел протипожежного водопостачання.

4.3. Підготувати проект рішення та винести на бюджетну комісію щодо виділення коштів на ремонт несправних джерел протипожежного водопостачання.

4.4. Організувати роботу по ремонту несправних джерел протипожежного водопостачання.

***До 01.10.2023***

5. КНП «Савранська лікарня» (Черноволюк А.С.) організувати ремонт несправних об’єктових джерел протипожежного водопостачання, які знаходяться на території лікарні.

***До 01.10.2023***

**4**

6. Начальнику Савранського виробничого управління житлово-комунального господарства (ВУЖКГ) Шпитку В.І. привести у справний стан пожежні гідранти, які розташовані на території смт. Саврань та громади.

***Невідкладно***

7. Затвердити графік ремонту джерел протипожежного водопостачання на території Савранської селищної територіальної громади на 2023 рік (додається).

**ІІІ. СЛУХАЛИ: про уточнення місця знищення вибухонебезпечних предметів, виявлених на території Савранської селищної територіальної громади.**

**ВИСТУПИЛИ:**

**Степанов В.М.** поінформував про алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечних предметів на території Савранської селищної територіальної громади.

На виконання пункту 10 спільного наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства оборони України, Міністерства транспорту та звۥязку України, Адміністрації Державної прикордонної служби України від 27.05.2008 р. № 405/223/625/455 «Про організацію робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів на території України та взаємодію під час їх виконання», за результатами обговорення доповіді

**ВИРІШИЛИ:**

1. Визначити місце знищення вибухонебезпечних предметів, виявлених на території Савранської селищної територіальної громади - колишній Вільшанський гранітний карۥєр, який розташований на території Вільшанського старостату за межами с. Вільшанка.

2. Начальнику 34-ї ДПРЧ 4-го ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області забезпечити оперативність дій при виявленні вибухонебезпечних предметів та взаємодію відповідних служб при їх знешкодженні.

**ІV. СЛУХАЛИ: про утворення та функціонування пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої пожежної охорони.**

**ВИСТУПИЛИ:**

**Орлов О.А.** поінформував, що більшість пожеж на території Савранської селищної територіальної громади виникає саме в залісній зоні. В зв’язку з віддаленістю населених пунктів від підрозділу ДСНС, тривалий час прибуття на місце події, може призвести до тяжких наслідків у вигляді загибелі або травмування людей, завдання істотної матеріальної шкоди тощо.

Керуючись ст. 62 Кодексу цивільного захисту України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою планування і реалізації першочергових завдань цивільного захисту та захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій, активізації роботи з утворення підрозділів місцевої пожежної охорони, за результатами обговорення:

**ВИРІШИЛИ:**

**5**

1. Виконавчому комітету селищної ради:

1.1. Розглянути питання щодо утворення місцевого пожежно-рятувального підрозділу, для чого провести аналіз збитків від пожеж в залісній зоні протягом останніх двох років.

***Невідкладно***

1.2. Провести аналіз кількості виїздів місцевої пожежної команди с. Дубинове по території громади та її межі (в процентному співвідношенні).

***Невідкладно***

1.3. Спільно з фахівцями Подільського районного управління ГУ ДСНС України в Одеській області провести роботу з керівниками сільгосппідприємств щодо створення в кожному населеному пункті добровільних пожежних дружин.

***Невідкладно***

2. Фінансовому відділу селищної ради зробити розрахунки щодо створення та утримання місцевої пожежної команди (МПК) в селі Бакша.

***Невідкладно***

3. Про виконану роботу поінформувати голову комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Савранської селищної ради.

***До 01.06.2023***

Селищний голова,

голова комісії Сергій ДУЖІЙ

Секретар комісії Олег ОРЛОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки

та надзвичайних ситуацій

Савранської селищної ради

01 лютого 2023 року № 2/2

**ГРАФІК**

**ремонту джерел протипожежного водопостачання на території**

**Савранської селищної територіальної громади на 2023 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування та адреса об’єкта** | **Термін усунення несправності** |
| 1. | КНП «Савранська лікарня»,  вул. Соборна, 15, смт. Саврань | жовтень |
| 2. | Бакшанський ліцей, вул. Шкільна, 23 | вересень |
| 3. | Концебівський ліцей, вул. Гербенського, 13 | вересень |
| 4. | БК с. Байбузівка, вул. Шевченка, 18 | жовтень |
| 5. | БК с. Бакша, вул. Шкільна, 12 | жовтень |
| 6. | БК с. Дубинове, вул. Покотила, 24 | жовтень |
| 7. | БК с. Капустянка, вул. Шевченка, 28 | жовтень |
| 8. | БК с. Полянецьке, вул. Центральна, 104 | жовтень |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки

та надзвичайних ситуацій

Савранської селищної ради

01 лютого 2023 року № 2/1

**РОБОЧА ГРУПА**

по обстеженню водних об’єктів, проведенню моніторингу рівнів води на водоймах, перевірки систем водовідведення гідротехнічних споруд, контролю санітарної та епідеміологічної ситуації на території Савранської селищної територіальної громади

|  |  |
| --- | --- |
| ЛАВРЕНЮК  Олександр Михайлович | - заступник селищного голови, керівник робочої групи |
| ГРЕБЕНЮК  Олексій Миколайович | - представник Подільського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, заступник керівника робочої групи (за згодою) |
| Члени робочої групи: | |
| ГУЦОЛ  Галина Вікторівна | - начальник відділу архітектури, містобудування та охорони праці – головний архітектор селищної ради |
| ІВАНЧИНА  Сергій Костянтинович | - провідний інспектор ВЗНС Подільського РУ ГУ ДСНС України в Одеській області (за згодою) |
| ІВАШКОВСЬКИЙ  Анатолій Ілліч | - головний спеціаліст з охорони праці та господарського забезпечення селищної ради |
| КОВБАСЮК  Олександр Борисович | - інженер І категорії ВВОБРП ВП «Причорноморський ЦВРГ» Басейнового управління річок Причорномор’я та Нижнього Дунаю (за згодою) |
| ОРЛОВ  Олег Анатолійович | - головний спеціаліст з питань протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи селищної ради |
| ТРЕТЬЯК  Любов Іванівна | - представник Подільського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області (за згодою) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки

та надзвичайних ситуацій

Савранської селищної ради

01 лютого 2023 року № 2/1

**ПЛАН**

**основних заходів Савранської селищної ради Одеської області щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2023 році**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування заходу** | **Термін виконання** | **Відповідальні за виконання** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Провести аналіз планів реагування органів місцевого самоврядування та формувань ЦЗ громади при загрозі чи виникненні НС, зокрема, дій під час пропуску льодоходу, повені та дощових паводків і при необхідності внести корективи з урахуванням досвіду останніх років | До  15.03.2023 | Виконавчий комітет селищної ради, керівники формувань ЦЗ громади |
| 2. | Забезпечити дотримання правил техніки безпеки при виконанні робіт під час несприятливих погодних умов | Постійно | Виконавчий комітет селищної ради, керівники формувань ЦЗ громади |
| 3. | Відкоригувати карти-схеми зон можливого затоплення, уточнити перелік об’єктів господарської діяльності та життєзабезпечення, що можуть зазнати негативного впливу природних явищ та розробити заходи щодо забезпечення їх сталого функціонування під час несприятливих погодних умов | До  15.03.2023 | Головний спеціаліст з питань ПК, ВПО, ЦЗ, ОМР селищної ради, виконавчий комітет селищної ради, керівники формувань ЦЗ громади |
| 4. | Уточнити розрахунок сил та засобів формувань ЦЗ громади, створити підрозділи реагування для виконання запобіжних заходів та робіт з ліквідації наслідків несприятливих погодних умов | До  15.03.2023 | Головний спеціаліст з питань ПК, ВПО, ЦЗ, ОМР селищної ради, виконавчий комітет селищної ради, керівники формувань ЦЗ громади |
| 5. | Відпрацювати порядок взаємодії органів місцевого самоврядування із формуваннями ЦЗ громади, визначити відповідальних осіб, порядок і регламент зв’язку, інформування, оповіщення у разі виникнення НС та виконання робіт з їх ліквідації | До  15.03.2023 | Головний спеціаліст з питань ПК, ВПО, ЦЗ, ОМР селищної ради, виконавчий комітет селищної ради, керівники формувань ЦЗ громади |
| 6. | Уточнити порядок доведення попереджень та оповіщення населення, робочого персоналу та керівників усіх рівнів про можливу загрозу повені, паводків та їх масштаби | До  15.03.2023 | Головний спеціаліст з питань ПК, ВПО, ЦЗ, ОМР селищної ради, виконавчий комітет селищної ради, керівники формувань ЦЗ громади |
| 7. | Проводити роботу щодо висвітлення в засобах місцевої інформації питання про запобіжні заходи, розвиток та хід весняної повені, льодоходу та дощових паводків, правила поведінки населення в цих умовах | Постійно | Головний спеціаліст з питань ПК, ВПО, ЦЗ, ОМР селищної ради, виконавчий комітет селищної ради |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 8. | Перевірити стан об’єктів забезпечення життєдіяльності населення, ліній електромереж та вжити запобіжних заходів їх пошкодження. Забезпечити оптимальні режими роботи цих об’єктів відповідно до екологічних вимог та санітарних норм | До  15.03.2023 | Головний спеціаліст з питань ПК, ВПО, ЦЗ, ОМР селищної ради, виконавчий комітет селищної ради, керівники формувань ЦЗ громади |
| 9. | Вжити заходи щодо безперебійної роботи системи водозабезпечення населення в умовах можливого паводку, не допускати відключення електропостачання об’єктів забезпечення життєдіяльності населення в період загрози та проходження повені | При загрозі та на період проходження паводку, льодоходу та повені | Виконавчий комітет селищної ради, керівники формувань ЦЗ громади |
| 10. | Забезпечити відповідну санітарно-епідеміологічну ситуацію серед населення та в організованих колективах, направлену на недопущення кишкових та інших інфекційних захворювань, які виникають шляхом вживання неякісної питної води | Терміново | Виконавчий комітет селищної ради, Савранське ВУЖКГ, директори шкіл, власники об’єктів водопостачання |
| 11. | Забезпечити наявність нормативних запасів реагентів, знезаражуючих засобів та реактивів для очищення, знезараження питної води та проведення посиленого контролю за якістю питної води в умовах можливого виникнення надзвичайних ситуацій. | Постійно | Виконавчий комітет селищної ради, Савранське ВУЖКГ, директори шкіл, власники об’єктів водопостачання |
| 12. | Утворити пости та забезпечити проведення спостережень за розвитком меж затоплення під час несприятливих погодних умов | При загрозі та на період проходження паводку, льодоходу та повені | Виконавчий комітет селищної ради, орендарі водних об’єктів |
| 13. | Провести інвентаризацію та обстеження наявних в районі плавзасобів (включаючи приватні), які можуть бути використані для рятувальних та інших невідкладних робіт під час несприятливих погодних умов | До  15.03.2023 | Виконавчий комітет селищної ради, керівники формувань ЦЗ громади |
| 14. | Уточнити розрахунок сил та засобів для проведення евакуаційних заходів із визначенням осіб та майна, яке підлягає евакуації, місць розміщення евакуйованих та порядку надання допомоги потерпілим під час несприятливих погодних умов | До  15.03.2023 | Виконавчий комітет селищної ради, керівники формувань ЦЗ громади |
| 15. | Забезпечити готовність органів місцевого самоврядування до проведення запобіжних заходів та ліквідації наслідків виникнення НС, створити резерв ПММ | Постійно | Виконавчий комітет селищної ради |
| 16. | Організувати взаємоінформування щодо гідрометеорологічної та водогосподарської ситуації з органами місцевого самоврядування сусідніх громад. | При загрозі та на період проходження паводку, льодоходу та повені | Головний спеціаліст з питань ПК, ВПО, ЦЗ, ОМР селищної ради |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_