Додаток №6 до  рішення селищної ради

від 05.12.2024 р. №2890-VIII

### Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2023  році

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта, гривень | Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0600000 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Савранської селищної ради |  |  |  | 29456 |  |
| 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти | Придбання дизельного генератора 35/30 кВТ |  |  | 520000 |  |
| 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти | Придбання генератора 15 кВт для Полянецького ліцею |  | 195000 | -105000 |  |
| 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти | Капітальний ремонт даху Бакшанського ліцею Савранської селищної ради | 2024 | 5860000 | -407650 | 100 |
| 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти | Виготовлення проектно – кошторисної документації на капітальний ремонт та оновлення харчоблоку Савранського ліцею | 2024 | 372106 | 22106 | 100 |
| Х | Х | Х | УСЬОГО | Х | Х | Х | 29456 | Х |

Секретар селищної ради										Олег ЖИРУН